|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Backlog** | **Task** | **Pengerjaan (Hari)** |
| 1 | Halaman Login | Membuat antarmuka halaman login | 1 |
| Membuat fungsi login | 1 |
| 2 | Halaman Utama - Administrator | Membuat antarmuka halaman utama - administrator | 0.5 |
| Membuat fungsi menampilkan halaman utama - administrator | 0.5 |
| 3 | Kelola Data Penduduk - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Penduduk | 0.25 |
| Membuat antarmuka tambah data Penduduk | 0.25 |
| Membuat antarmuka ubah data Penduduk | 0.25 |
| Membuat fungsi menampilkan daftar data Penduduk | 0.25 |
| Membuat fungsi tambah data Penduduk | 0.25 |
| Membuat fungsi ubah data Penduduk | 0.25 |
| Membuat fungsi hapus data Penduduk | 0.5 |
| 4 | Kelola Data Jabatan Pegawai - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Jabatan Pegawai | 0.25 |
| Membuat antarmuka tambah data Jabatan Pegawai | 0.25 |
| Membuat antarmuka ubah data Jabatan Pegawai | 0.25 |
| Membuat fungsi menampilkan daftar data Jabatan Pegawai | 0.25 |
| Membuat fungsi tambah data Jabatan Pegawai | 0.25 |
| Membuat fungsi ubah data Jabatan Pegawai | 0.25 |
| Membuat fungsi hapus data Jabatan Pegawai | 0.5 |
| 5 | Kelola Data Pegawai - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Pegawai | 0.25 |
| Membuat antarmuka tambah data Pegawai | 0.25 |
| Membuat antarmuka ubah data Pegawai | 0.25 |
| Membuat fungsi menampilkan daftar data Pegawai | 0.25 |
| Membuat fungsi tambah data Pegawai | 0.25 |
| Membuat fungsi ubah data Pegawai | 0.25 |
| Membuat fungsi hapus data Pegawai | 0.5 |
| 6 | Kelola Data Rukun Tetangga - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Rukun tetangga | 0.25 |
| Membuat antarmuka tambah data Rukun tetangga | 0.25 |
| Membuat antarmuka ubah data Rukun tetangga | 0.25 |
| Membuat fungsi menampilkan daftar data Rukun Tetangga | 0.25 |
| Membuat fungsi tambah data Rukun tetangga | 0.25 |
| Membuat fungsi ubah data Rukun tetangga | 0.25 |
| Membuat fungsi hapus data Rukun tetangga | 0.5 |
| 7 | Kelola Data Rukun Warga - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Rukun warga | 0.25 |
| Membuat antarmuka tambah data Rukun warga | 0.25 |
| Membuat antarmuka ubah data Rukun warga | 0.25 |
| Membuat fungsi menampilkan daftar data Rukun Warga | 0.25 |
| Membuat fungsi tambah data Rukun warga | 0.25 |
| Membuat fungsi ubah data Rukun warga | 0.25 |
| Membuat fungsi hapus data Rukun warga | 0.5 |
| 8 | Pengaturan Aplikasi - Administrator | Membuat antarmuka Pengaturan aplikasi | 0.25 |
| Membuat fungsi menampilkan Pengaturan aplikasi | 0.25 |
| Membuat fungsi simpan Pengaturan aplikasi | 0.5 |
| 9 | Pengaturan Pegawai Penerima Surat - Administrator | Membuat antarmuka Pengaturan Pegawai Penerima Surat | 0.25 |
| Membuat fungsi menampilkan Pengaturan Pegawai Penerima Surat | 0.25 |
| Membuat fungsi simpan Pengaturan Pegawai Penerima Surat | 0.5 |
| 10 | Pengaturan Jenis Surat Keterangan - Administrator | Membuat antarmuka daftar data jenis surat keterangan | 0.25 |
| Membuat antarmuka tambah data jenis surat keterangan | 0.25 |
| Membuat antarmuka ubah data jenis surat keterangan | 0.25 |
| Membuat fungsi menampilkan daftar data Jenis Surat Ketearnga | 0.25 |
| Membuat fungsi tambah data jenis surat keterangan | 0.25 |
| Membuat fungsi ubah data jenis surat keterangan | 0.25 |
| Membuat fungsi hapus data jenis surat keterangan | 0.5 |
| 11 | Manajemen Pengguna - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Pengguna | 0.25 |
| Membuat antarmuka tambah data Pengguna | 0.25 |
| Membuat antarmuka ubah data Pengguna | 0.25 |
| Membuat fungsi menampilkan daftar data Pengguna | 0.25 |
| Membuat fungsi tambah data Pengguna | 0.25 |
| Membuat fungsi ubah data Pengguna | 0.25 |
| Membuat fungsi hapus data Pengguna | 0.5 |
| 12 | Ganti Password | Membuat antarmuka Ganti Password | 0.25 |
| Membuat fungsi menampilkan Ganti Password | 0.25 |
| Membuat fungsi simpan Ganti Password | 0.5 |
| 13 | Halaman Utama - Rukun Tetangga | Membuat antarmuka halaman utama - rukun tetangga | 0.5 |
| Membuat fungsi menampilkan halaman utama - rukun tetangga | 0.5 |
| 14 | Halaman Utama - Rukun Warga | Membuat antarmuka halaman utama - rukun warga | 0.5 |
| Membuat fungsi menampilkan halaman utama - rukun warga | 0.5 |
| 15 | Halaman Utama - Pihak Desa | Membuat antarmuka halaman utama - pihak desa | 0.5 |
| Membuat fungsi menampilkan halaman utama - pihak desa | 0.5 |
| 16 | Halaman Pengajuan Surat - Penduduk | Membuat antarmuka pengajuan surat | 0.5 |
| Membuat fungsi menampilkan pengajuan surat | 0.5 |
| 17 | Halaman Formulir Pengajuan Surat - Penduduk | Membuat antarmuka formulir pengajuan surat keterangan | 1 |
| Membuat antarmuka formulir pengajuan surat keterangan kelahiran | 1 |
| Membuat antarmuka formulir pengajuan surat keterangan domisili | 1 |
| Membuat antarmuka formulir pengajuan surat keterangan pindah | 1 |
| Membuat antarmuka formulir pengajuan surat keterangan nikah | 1 |
| 18 | Simpan Pengajuan Surat - Penduduk | Membuat fungsi simpan pengajuan surat keterangan | 1 |
| Membuat fungsi simpan pengajuan surat keterangan kelahiran | 1 |
| Membuat fungsi simpan pengajuan surat keterangan domisili | 1 |
| Membuat fungsi simpan pengajuan surat keterangan pindah | 1 |
| Membuat fungsi simpan pengajuan surat keterangan nikah | 1 |
| 19 | Halaman Pelacakan Surat - Penduduk | Membuat antarmuka pelacakan surat | 1 |
| Membuat fungsi menampilkan pelacakan surat | 1 |
| 20 | Halaman Pelacakan Suart Detail - Penduduk | Membuat antarmuka detail pelacakan surat | 1 |
| Membuat fungsi menampilkan detail pelacakan surat | 1 |
| 21 | Pembatalan Surat - Penduduk | Membuat antarmuka pembatalan surat | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan pembatalan surat | 1 |
| 22 | Cetak surat ke PDF - Penduduk | Membuat antarmuka surat di pdf | 1 |
| Membuat fungsi menampilkan surat di pdf | 1 |
| 23 | Halaman Proses Surat - Rukun Tetangga | Membuat antarmuka pelacakan surat | 1 |
| Membuat fungsi menampilkan pelacakan surat | 1 |
| 24 | Setujui Pengajuan Surat - Rukun Tetangga | Membuat antarmuka Setujui Pengajuan Surat | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan Setujui Pengajuan Surat | 1 |
| 25 | Tolak Pengajuan Surat - Rukun Tetangga | Membuat antarmuka Tolak Pengajuan Surat | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan Tolak Pengajuan Surat | 1 |
| 26 | Halaman Proses Surat - Rukun Warga | Membuat antarmuka Halaman Proses Surat | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan Halaman Proses Surat | 1 |
| 27 | Setujui Pengajuan Surat - Rukun Warga | Membuat antarmuka Setujui Pengajuan Surat | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan Setujui Pengajuan Surat | 1 |
| 28 | Tolak Pengajuan Surat - Rukun Warga | Membuat antarmuka Tolak Pengajuan Surat | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan Tolak Pengajuan Surat | 1 |
| 29 | Halaman Proses Surat - Pihak Desa | Membuat antarmuka Halaman Proses Surat | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan Halaman Proses Surat | 1 |
| 30 | Kirim Surat Ke Pegawai Lain - Pihak Desa | Membuat antarmuka Kirim Surat Ke Pegawai Lain | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan Kirim Surat Ke Pegawai Lain | 1 |
| 31 | Set Nomor Surat - Pihak Desa | Membuat antarmuka Set Nomor Surat | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan Set Nomor Surat | 1 |
| 32 | Set Selesai - Pihak Desa | Membuat antarmuka Set Selesai | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan Set Selesai | 1 |
| 33 | Serahkan Surat Ke Penduduk - Pihak Desa | Membuat antarmuka Serahkan Surat Ke Penduduk | 1 |
| Membuat fungsi menyimpan Serahkan Surat Ke Penduduk | 1 |